# Briefing CTO — Convergence Hugo 2.0

Campagne de tests complétude · 2026-06-18

1. Objet de ce document

Ce briefing synthétise le travail de convergence réalisé localement entre le Hugo réel (backend Django + front apprenant 1.8) et la cible spec 2.0, ainsi qu’une campagne de tests backend et front exécutée le 18 juin 2026. Il vise à vous permettre de décider quoi conserver, quoi refaire, et comment mettre en ligne de manière sécurisée pour validation.

2. Ce qui a été fait (réel livré local)

Lots documentés clusters 2 à 16 : matrice 13 domaines (V5), écarts par domaine, protocoles de test, oracles par persona. Côté produit :

- UIState canonique (scène, progression, CTA, conversation_mode, profils d’affichage).

- Posture apprenant : API set-posture + PostureSelector (transitions backend).

- Mémoire intra-conversation : memory-summary + panneau LearnerMemoryPanel.

- CTA synthèse/évaluation dont état advisory « déconseillé mais possible ».

- Bandeau scène/objectif/maturité/dispersion (LearnerSceneContextBar).

- Trois profils d’affichage youth/adult/professional (même contenu, rendu différencié).

- Interfaces formateur V0 : tableau knowledge, validation, élicitation.

- Garde-fous confidentialité : pas de P0/verbatim en UIState ; timeline tuteur filtrée.

Ce qui marche

La chaîne backend vers UIState puis vers le front apprenant est désormais cohérente pour la posture, la structure de séance, les CTA et la mémoire intra‑conversation, sans recalcul de logique métier côté front.

Les transitions de posture sont gouvernées par le backend : le sélecteur reste visible, ne propose que les bascules autorisées et affiche un message clair lorsqu’un changement est refusé.

L’apprenant voit une scène structurée, avec la phase de séance, l’objectif ou quête active, un indicateur de maturité en trois états lisibles et un signal simple en cas de dispersion du fil.

Les CTA de synthèse et d’évaluation exposent trois états lisibles (bloqué, éligible, éligible mais déconseillé) en s’appuyant uniquement sur les champs de l’UIState.
La mémoire visible respecte le contrat de mémoire gouvernée : sections explicites (thème, objectif, faits confirmés, points ouverts, actions à venir), troncature avec “Voir plus” et absence de verbatim brut affiché.

Les trois profils d’affichage apprenant consomment le même UIState ; seules la densité textuelle, le ton et la présentation visuelle varient, sans divergence de logique fonctionnelle.

Les domaines runtime/UIState, mémoire gouvernée, RAG lexical, évaluation/traces, confidentialité/exports et la partie apprenant des interfaces sont reliés à des tests automatiques et à des rapports de clusters récents.

La documentation de convergence (matrice, écarts par domaine, rapports de clusters, rapport de mise à jour du 18/06/2026) est alignée sur l’état réel du code et des tests locaux.
Les comportements attendus côté apprenant sont encadrés par des oracles par persona et des protocoles de tests spécifiques.

En pratique, l’interface apprenant est aujourd’hui montrable avec un discours produit honnête et raccord avec la spec 2.0 sur le périmètre du lot courant.

Ce qui ne marche pas encore ou reste ouvert

Le verrou “séance avancée” pour les changements de posture repose surtout sur la combinaison posture et maturité, sans encore utiliser une notion explicite de phase ou de nombre de tours, ce qui laisse un écart avec la doctrine la plus fine.

Les intercalaires et certaines capacités avancées liées au domaine des postures et à la structuration fine du fil restent au stade doctrinal ou d’ébauche, sans implémentation complète ni UX finalisée.

Les orchestrateurs encadrants (diagnostic, révision, tuteur) et l’observabilité avancée sont partiellement couverts : il existe un socle, mais la convergence “parcours complet” n’est pas au niveau atteint côté apprenant.

Les tests Playwright pour l’interface apprenant existent sous forme de fichier de scénario, mais la campagne E2E complète par persona (au moins A1, B1, C1, D1) n’a pas encore été menée, stabilisée et intégrée au run standard. En fait, si. Le rapport est dans les docsworkspace.

La parité stricte entre runtime local et environnement Encoors ou production n’est pas encore démontrée de façon systématique pour l’interface apprenant et certains parcours encadrants.

Plusieurs domaines restent en statut CIBLE ou PARTIEL dans les fichiers d’écarts, notamment les orchestrateurs avancés, l’observabilité riche et les intercalaires.
La surface de configuration “produit” des profils d’affichage par cohorte ou organisation n’est pas encore disponible : les profils existent techniquement, mais leur choix reste essentiellement piloté par la configuration technique.

Certains items de backlog documentés (de type D2‑Mxx ou IFT‑xx) n’ont pas encore tous été recotés et clôturés après les dernières livraisons, même si plusieurs d’entre eux ont effectivement bien avancé.

L’observabilité côté produit (tableaux de bord, indicateurs d’usage, vision consolidée) reste en deçà de la doctrine cible, malgré une base technique déjà présente.

Enfin, l’ensemble des micro‑textes UI (labels, aides, messages de prudence) n’a pas encore été harmonisé de bout en bout pour coller parfaitement au ton et aux formulations prévues dans la doctrine produit.

3. Résultats campagne de tests (local)

Environnement : local · Backend pytest · Front Playwright (Vite proxy /api).

| Campagne | Résultat | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Backend convergence (116 tests) | 116 PASS | Clusters 3/4/15/16, mémoire, CTA, RAG, observabilité, encadrants |
| Backend complémentaire (52 tests) | 52 PASS | P0, phases, exports, quality signals, trainer API |
| Total backend | 168 PASS | ~2 min 15 s |
| Playwright complet (20 tests) | 19 PASS / 1 FAIL | Échec = libellé titre formateur obsolète dans le test, pas bug produit |
| Cluster 16 apprenant (10 tests) | 10 PASS | Posture, mémoire, scène, profils A1/A2/A3 |

4. Ce qui fonctionne à coup sûr (preuves automatisées)

- Contrats UIState sans fuite P0 (INV-01, cluster 3/4/16).

- Mémoire gouvernée sans verbatim dans session_memory (domaine 20).

- CTA backend-driven cohérents avec blocking_reasons et advisory.

- Posture : transitions API + refus propre + sync UIState.

- Confidentialité multi-tenant : IDOR ui-state, verbatim masqué tuteur (B1-01).

- Exports ORGADMIN tenant-scoped ; trainer/tutor bloqués.

- RAG lexical gouverné (pas vectoriel).

- Interface apprenant E2E : posture, progression, mémoire panneau, 3 profils.

- Tuteur / COORDO / exports orgadmin Playwright OK.

5. Ce qui ne fonctionne pas ou reste non prouvé

Distinction : échec test vs lacune produit vs non testé en prod.

- — titre attendu « Espace formateur » alors que la page affiche « Orchestrateur de connaissance ». API et tableau OK. Correction = test uniquement.Échec Playwright trainer smoke

- — parité non tranchée (A_VÉRIFIER). Oracles JSON préparés, credentials requis.Encoors / prod distante

- — script SQL fourni, non exécuté sur prod.RLS PostgreSQL prod

- — P0/phases testés unitairement ; pas de campagne multi-tours avec LLM réel.Qualité conversationnelle bout-en-bout LLM

- — CIBLE, 0 implémentation.Intercalaires v1 (domaine 120)

- — CIBLE, pgvector inactif.RAG vectoriel

- — CIBLE, pas de surface ORGADMIN dédiée.Choix profil cohorte IFT-042

- — PARTIEL ; transitions posture OK, règle phase/tours explicite absente.Verrou posture « séance avancée »

- — hors lot 1, non livré.Injection mémoire gouvernée dans prompt tour

- — stockage préparé, pas injecté runtime tour.Mémoire inter-sessions (LearnerThemeMemory)

6. Prochaines développements recommandés (priorisation)

Ordre suggéré pour la vague 2.1 :

- P0 — Mise en ligne sécurisée : Staging + smoke pytest + Playwright CI ; pas de prod directe.

- P1 — Stabilisation tests : Corriger smoke trainer ; ajouter U16-S2b advisory ; scénarios manuels S16.

- P1 — Encoors : Exécuter encoors_oracle.py avec credentials ; comparer JSON local.

- P2 — Qualité conversationnelle : Campagne multi-configurations (postures × maturités × profils) avec LLM ou mocks documentés.

- P2 — IFT-042 : Surface minimale choix profil cohorte.

- P3 — Couronne : Intercalaires, RAG vectoriel, D9bis dashboards — hors cœur convergence.

7. Mise en ligne sécurisée — proposition

Recommandation : déploiement par paliers sur environnement de préproduction dédié, sans exposition des surfaces tester/debug.

- Branche feature convergence — revue diff limitée aux domaines 10/20/31/70/110.

- Migration Django + bootstrap smoke (utilisateurs démo isolés).

- Pipeline CI : pytest noyau (168 tests) + Playwright cluster16 + smokes encadrants.

- Checklist manuelle persona A1/A2/A3 (30 min) — protocole cluster16 §4.

- Oracle Encoors read-only sur 1 session démo.

- Feature flags : désactiver v17 P0 prod tant qu’A_VÉRIFIER.

- Rollout apprenant d’abord ; formateur/tuteur ensuite ; ORGADMIN exports en dernier.

8. Décision d’architecture — conserver / refaire / partir d’où

Recommandation : conserver le socle backend-first actuel (UIState, CTA, mémoire API, progression contract) et le front ProdLearnerWorkspace enrichi clusters 15–16. Ne pas refondre le moteur P0 ni la spec 2.0.

Conserver : ui_state_builder, cta_ui_state, session_memory, orchestrateur existant, routes /app prod.

Conserver avec polish : PostureSelector, LearnerMemoryPanel, profils CSS, bandeau scène.

Compléter (pas refaire) : Tests E2E advisory, verrou posture explicite backend, IFT-042, doc SW-xx.

Reporter (couronne) : Intercalaires, mémoire inter-sessions injection, RAG vectoriel, D9bis produit.

Refaire uniquement si audit prod diverge : Encoors — comparer oracle avant merge prod.

9. Documents de référence

- docs-workspace/README.md (§7 méthode tests)

- docs-workspace/test_final_complétude_améliorations.md (rapport détaillé)

- docs-workspace/cluster2_matrice_runtime_vs_cible.md (V5)

- docs-workspace/cluster16_protocole_tests_interface_apprenant_v1.md

- docs-workspace/plan_tests_global_hugo.md

- docs-workspace/rapport_mise_a_jour_doc_post_cluster16_2026-06-18.md

Document généré automatiquement à partir de la campagne locale du 2026-06-18. Les statuts Encoors/prod restent A_VÉRIFIER jusqu’à oracle authentifié.