Mémo CTO — cadrage court des prochaines évolutions Hugo

Version de discussion CTO — synthèse courte, relue au regard des documents d’état 1.8, du runtime P0 actuel et du cadrage Hugo 1.6 / SPEC patchée.

## 1. Point de départ

Hugo a maintenant deux réalités à distinguer clairement. D’un côté, le moteur conversationnel actuel reste piloté par le runtime Django orchestré, par TutorPrompt et par un noyau de décision par état. De l’autre, la version 1.8 a introduit une vraie couche produit et interface montrable, construite au-dessus du moteur sans déplacer le pilotage pédagogique vers le front.

Le point important pour la discussion CTO est le suivant : le POC historique a été formulé comme un assistant réflexif AFEST, mais la cible d’usage exprimée aujourd’hui est plus large. L’AFEST reste une doctrine valable pour le moteur réflexif, mais ne doit plus servir de cadre unique pour l’ensemble du système.

## 2. Thèse à faire valider

La bonne trajectoire n’est pas d’étendre le moteur AFEST actuel par empilement de règles, mais de faire évoluer Hugo vers un moteur tutoriel multi-postures piloté par état. Dans ce cadre, le moteur réflexif AFEST devient une posture spécialisée parmi d’autres, aux côtés d’un moteur diagnostic et d’un moteur d’accompagnement de savoirs ou de révision.

Le socle commun doit donc être défini à un niveau plus abstrait : progression conversationnelle, objectifs d’apprentissage de séance, mémoire gouvernée, règles de synthèse et d’éligibilité au bilan, traduction UI, observabilité et sécurité. Les contraintes AFEST fortes ne doivent être appliquées qu’au profil réflexif, pas aux autres régimes de conversation.

## 3. Conséquence d’architecture

Il faut conserver le backend Django orchestré et éviter toute refonte parallèle. La trajectoire recommandée consiste à ajouter des objets d’état et des couches intermédiaires stables : un moteur de progression de conversation, une mémoire inter-session gouvernée, des tutorprofiles explicites, puis une couche UI dérivée propre pour le front 1.8.

Le moteur actuel P0 ne doit pas être cassé. Il doit devenir le noyau local de régulation auquel on adjoint des composants conversationnels plus larges, plutôt que le réécrire entièrement autour des nouveaux usages.

## 4. Ce qui doit être décidé rapidement

(Deuxième décision : crée-t-on un moteur de progression à l’échelle de la conversation, distinct de l’évaluation du seul tour courant ?) La réponse est oui :-)

Troisième décision : modélise-t-on les modes diagnostic, réflexif et savoirs comme des tutorprofiles ou comme trois branches de logique trop séparées ? La recommandation est de partager le même runtime et de spécialiser les règles par profil.

Quatrième décision : accepte-t-on d’introduire très tôt des contrats d’état et des reason codes testables, avant de pousser plus loin l’habillage UX ?

## 5. Ordre de travail recommandé

Lot 0 : cadrage sémantique et contrats. Définir les objets d’état, les reason codes, la progression conversationnelle, les règles d’éligibilité synthèse/bilan et les premiers profils de posture.

Lot 1 : moteur de progression conversationnelle. Il doit calculer la progression globale, les objectifs actifs, la maturité de séance et les conditions de synthèse ou d’évaluation facultative.

Lot 2 : adaptation produit 1.8. Le front montrable doit être rebranché sur un modèle UI dérivé propre, plus orienté engagement, mais sans exposer les variables de debug et sans piloter le moteur.

Lot 3 : mise en place des trois moteurs de posture sur un socle commun. Diagnostic, réflexif AFEST et savoirs/révision doivent partager l’orchestrateur, mais avec des politiques de questions, d’aide et de clôture différentes.

Lot 4 : mémoire inter-session et pipeline formateur. On peut ensuite stabiliser la mémoire thématique, puis la bibliothèque de connaissances et les apports formateur plus structurants.

Lot 5 : observabilité cohortes. Instrumenter le système pour comprendre abandons, stagnations, qualité tutorale, efficacité des bascules et usage réel des modes.

## 6. Proposition de calendrier de discussion

Semaine 0 : validation d’orientation. Obtenir un accord explicite sur la sortie du cadrage AFEST global, la cible multi-postures et le maintien du runtime existant comme socle.

Semaines 0-1 : cadrage technique et chiffrage. Identifier les impacts backend, données, prompts, UI, tests et migrations.

Semaine 1  : lancer un premier lot d’implémentation centré sur les contrats, la progression de conversation et le modèle UI dérivé. Éviter d’ouvrir trop tôt tous les fronts à la fois.

Au-delà : déployer progressivement les profils de posture, la mémoire durable et le pipeline formateur, puis instrumenter les cohortes réelles.

## 7. Position recommandée pour arbitrage

La recommandation à défendre est simple : ne pas refaire Hugo, mais généraliser proprement son runtime. L’architecture doit devenir plus abstraite que l’AFEST, tout en conservant l’AFEST comme moteur réflexif de référence.

Le gain attendu est double : meilleure cohérence produit à moyen terme, et meilleure fiabilité d’implémentation à court terme. Le risque principal à éviter est de continuer à coder des fonctionnalités comme si tous les cas d’usage relevaient encore d’un seul entretien réflexif post-situation de travail.

## Note de base documentaire

Ce mémo s’appuie sur l’état 1.8 réellement implémenté, la SPEC POC patchée du 27/03/2026, l’addendum d’implémentation pour dev et le cadrage Hugo 1.6. En cas de conflit sur le comportement actuel, l’état réel observé et les documents de référence moteur priment sur les formulations plus anciennes.