Mémo CTO — Hugo 1.9 : état, constats, nouveau chantier TutorConductProfiles

Date : 1 juin 2026
Objet : Bilan travaux Cursor + nouveau point de spec + plan de travail consolidé
Audit de référence : 19/05/2026 (branche hugo-lucia, front frontend1.8)

1. Ce qui est solide (audit confirmé)

- Contrats de données (ConversationProgress, UIState, enums) : propres et conformes

- Modèles additifs sans casser P0 : LearnerThemeMemory, TrainerKnowledgeItem, ConversationQualitySignal

- 19/21 tests NR passants (2 échecs SQLite attendus)

- Endpoint set-posture présent et testé

- RLS middleware en place (non vérifié sous Postgres réel)

2. Écarts à corriger

| # | Écart | Niveau | Zone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Front calcule encore ses propres signaux P0 au lieu de consommer UIState pur | Bloquant | Front |
| 2 | Boutons Synthèse / Évaluation non branchés | Bloquant | Front |
| 3 | synthesisservice.py ne produit que synthesis_queued (stub) | Bloquant | Back |
| 4 | Injection LearnerThemeMemory absente de l'orchestrateur | Majeur | Back |
| 5 | Consolidation mémoire uniquement sur generate-trace, pas post-conversation normale | Majeur | Back |
| 6 | Snapshot qualité non déclenché post-session | Majeur | Back |
| 7 | Interface admin comptes incomplète (création/suppression apprenants, tuteurs) | Majeur | Front/Back |
| 8 | TutorConductProfiles non administrables (modes conduite codés en dur) | Nouveau | Front/Back |
| 9 | Tests Playwright absents | Majeur | Tests |
| 10 | RLS cross-tenant non vérifié sous Postgres | Bloquant | Infra |

3. Nouveau point de spec : TutorConductProfiles

Hugo a 3 postures de conduite de séance (DIAGNOSTIC, REFLECTIVE_AFEST, KNOWLEDGE_REVIEW).
Leurs paramètres comportementaux sont codés en dur dans tutorprofiles.py. Terme retenu : TutorConductProfile (à distinguer de TutorPrompt qui personnalise le contexte textuel).

| Objet | Portée | Modifiable par | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| TutorPrompt | Session / Groupe / Org | Tuteur, ORGADMIN | Texte de personnalisation contextuelle |
| TutorConductProfile | Posture / Org | ORGADMIN, SUPERADMIN | system_template, user_template, max_questions, forbidden_moves, closure_policy |

Ce que l'administrateur pourra faire

- Lire les 3 profils de conduite de son organisation

- Modifier les paramètres comportementaux (system_template, règles, limites)

- Comparer profil organisation vs profil système par défaut

- Réinitialiser au profil système

Règles invariantes

- TutorConductProfile ne modifie pas P0

- Il s'insère dans la couche de rendu prompt (build_posture_block)

- Héritage : profil organisation → profil système fallback → tutorprofiles.py statique

4. Plan de travail — 6 phases

Logique globale du plan

- Commencer par l’apprenant et la démo : progression et synthèse visibles et fiables, sur la bonne branche front.

- Ensuite fiabiliser la mémoire et les signaux : que les séances produisent une valeur durable et analysable.

- Puis ouvrir les leviers d’administration : comportements globaux des postures et gestion des comptes.

- Enfin verrouiller la qualité et la sécurité : tests E2E et RLS Postgres.

Ce séquençage te permet, dès les phases 1–2, d’avoir quelque chose de montrable et pédagogique, tout en donnant à ton CTO un cadre clair pour organiser le travail de Cursor et des devs internes.

| Phase | Objet |
| --- | --- |
| 1 | Corrections bloquantes front (P0 fallback, boutons Synthèse/Éval) sur frontend1.8 |
| 2 | Synthèse/Évaluation réelles (LLM dans synthesisservice.py) |
| 3 | Mémoire et observabilité (consolidation post-session, injection mémoire) |
| 4 | TutorConductProfiles (modèle, resolver, endpoints, UI back-office) |
| 5 | Interface admin comptes (ORGADMIN, tuteur) |
| 6 | Tests Playwright + RLS Postgres |

Vue d’ensemble du plan

L’idée générale est de traiter d’abord ce qui bloque directement l’usage apprenant (front et synthèse), puis la fiabilisation du socle (mémoire, variables, observabilité), et enfin les couches d’administration (TutorConductProfiles, comptes). L’ordre vise à maximiser l’impact rapide tout en limitant les allers‑retours de spec.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Phase 1 — Corriger les points bloquants front

Objectif fonctionnel
Rendre la progression réellement visible et fiable côté apprenant, sur la bonne branche (frontend1.8), et supprimer les contournements locaux qui contredisent l’architecture (front qui “refait” P0).[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Raisons de la priorité

- Aujourd’hui, le front est très peu changé alors que LOT 2 devait modifier de manière visible la perception de la progression et des scènes.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Le front continue à s’appuyer (au moins partiellement) sur des signaux P0 bruts (fallbacks dans engagementUiModel), ce qui fragilise la cohérence avec UIState et rend toute évolution ultérieure coûteuse.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- C’est ce que tu vois immédiatement en démo : si cette couche est fausse ou incomplète, le reste des travaux est invisibilisé.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Travail à faire

- Purger les fallbacks P0 dans engagementUiModel et ne plus dériver d’indicateurs pédagogiques côté front.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Consommer uniquement ui-state (et gérer un mode dégradé neutre si l’API échoue).[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Vérifier que tous les changements se font bien sur la branche ergonomique frontend1.8.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Phase 2 — Synthèse et évaluation “réelles”

Objectif fonctionnel
Passer de stubs à de vraies synthèses/évaluations, déclenchées aux bons moments, avec un backend qui ne se contente pas d’un synthesis_queued.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Raisons de la priorité

- Aujourd’hui, synthesisservice est essentiellement un stub, ce qui rend les boutons potentiels soit inexistants, soit trompeurs pour l’utilisateur.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- La progression conversationnelle (LOT 1) calcule déjà des éligibilités ; si elles ne débouchent sur rien de visible, on perd la valeur pédagogique centrale du dispositif.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Travail à faire

- Implémenter un vrai flux de synthèse (et d’éventuelle évaluation) dans synthesisservice avec appel LLM et garde‑fous, sans violer P0.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Brancher les boutons Synthèse / Évaluation dans frontend1.8 sur les endpoints existants.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Respecter strictement les critères d’éligibilité renvoyés par ConversationProgress / UIState.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Phase 3 — Mémoire et observabilité

Objectif fonctionnel
Faire en sorte que ce qui se passe dans une séance ne disparaisse pas à la fermeture de la fenêtre : consolidation mémoire, et signaux de qualité utilisables à l’échelle d’une cohorte.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Raisons de la priorité

- Aujourd’hui, consolidate_session et le snapshot qualité sont déclenchés surtout via generate-trace, pas systématiquement en fin de vraie conversation.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Sans consolidation robuste, on ne peut pas exploiter les séances dans la durée ni faire de diagnostics de cohorte fiables.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Travail à faire

- Brancher un “hook de fin de session” unique qui appelle à la fois consolidate_session et le tracker de qualité.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Introduire (sous feature flag) l’injection de LearnerThemeMemory dans le contexte de génération, pour commencer à tester la mémoire inter‑séance sans casser le reste.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Vérifier que les enums de statut (notamment DERIVED_PROVISIONAL) restent bien alignées avec la doctrine “jamais d’auto‑validation”.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Phase 4 — TutorConductProfiles : pilotage global des postures

Objectif fonctionnel
Donner aux acteurs “orgadmin / superadmin” un vrai levier pour piloter le comportement global des 3 postures (DIAGNOSTIC, REFLECTIVE_AFEST, KNOWLEDGE_REVIEW) via des profils de conduite, sans toucher au code ni à P0.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Raisons de la priorité

- Aujourd’hui, la manière dont chaque posture se comporte est codée en dur dans tutorprofiles, alors même que les postures sont un levier majeur de la régulation tutorale.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Tu as explicitement demandé une interface permettant d’ajuster ces comportements en jouant sur system_template, user_template, etc., sans confusion avec TutorPrompt.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Séparer clairement TutorPrompt (contexte textuel) et TutorConductProfile (régie de conduite globale) clarifie le modèle mental pour toute l’équipe.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Travail à faire

- Créer le modèle TutorConductProfile et la logique de résolution (organisation → système → profil statique).[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Ajouter l’UI back‑office ConductProfilesView pour ORGADMIN / SUPERADMIN.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Adapter le renderer de prompt pour utiliser les system_template de ces profils.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Phase 5 — Gestion des comptes (ORGADMIN, tuteurs, apprenants)

Objective fonctionnel
Mettre en cohérence la réalité de la gestion des comptes (aujourd’hui très manuelle et surtout technique) avec les besoins du centre : créer, rattacher, et administrer apprenants et tuteurs depuis des interfaces métier claires.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Raisons de la priorité

- Ta question explicite sur “qui crée les comptes formateurs/tuteurs/apprenants” montre que le sujet n’est pas stabilisé ni dans le produit, ni dans la tête de l’équipe.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Le POC s’appuie sur des comptes “créés manuellement”, mais il manque une UI métier cohérente pour ORGADMIN et tuteurs, ce qui risque de créer des bricolages locaux.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Travail à faire

- Clarifier (rapidement, en amont) qui peut créer/activer quels types de comptes et dans quel scope (ORGADMIN seul, délégation éventuelle aux tuteurs).[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Construire l’espace SUPERADMIN technique (gestion des organisations, ORGADMIN, sans accès contenu apprenant).[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Construire l’espace ORGADMIN et l’espace tuteur pour la gestion opérationnelle des comptes et des consignes pédagogiques.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Phase 6 — Tests end‑to‑end et RLS Postgres

Objectif fonctionnel
Sortir de la logique “ça marche chez moi” pour aller vers un socle testé de bout en bout, avec vérification réelle du multi‑tenant sous Postgres et des parcours UI dans un navigateur type Chromium.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Raisons de la priorité

- Les tests unitaires/intégration actuels couvrent bien une partie du backend, mais ne garantissent ni l’isolement tenant réel sous Postgres ni la qualité des parcours UI.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Playwright (ou équivalent) permet de vérifier que les parcours clés (apprenant, tuteur, orgadmin) se déroulent comme attendu, sur la bonne branche front.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Travail à faire

- Ajouter une petite batterie de tests Playwright ciblés : un scénario par rôle, centré sur les nouvelles fonctions (progression, synthèse, gestion comptes, profils de conduite).[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

- Exécuter les tests RLS sous Postgres actif pour valider l’isolation cross‑tenant et détecter d’éventuels organization_id mal orthographiés.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Logique globale du plan

- Commencer par l’apprenant et la démo : progression et synthèse visibles et fiables, sur la bonne branche front.

- Ensuite fiabiliser la mémoire et les signaux : que les séances produisent une valeur durable et analysable.

- Puis ouvrir les leviers d’administration : comportements globaux des postures et gestion des comptes.

- Enfin verrouiller la qualité et la sécurité : tests E2E et RLS Postgres.

Ce séquençage te permet, dès les phases 1–2, d’avoir quelque chose de montrable et pédagogique, tout en donnant à ton CTO un cadre clair pour organiser le travail de Cursor et des devs internes.