# Briefing CTO — Convergence Hugo 2.0

Campagne de tests complétude · 2026-06-18

# 1. Objet de ce document

Ce briefing synthétise le travail de convergence réalisé localement entre le Hugo réel (backend Django + front apprenant 1.8) et la cible spec 2.0, ainsi qu’une campagne de tests backend et front exécutée le 18 juin 2026. Il vise à vous permettre de décider quoi conserver, quoi refaire, et comment mettre en ligne de manière sécurisée pour validation.

# 2. Ce qui a été fait (réel livré local)

Lots documentés clusters 2 à 16 : matrice 13 domaines (V5), écarts par domaine, protocoles de test, oracles par persona. Côté produit :

UIState canonique (scène, progression, CTA, conversation_mode, profils d’affichage).

Posture apprenant : API set-posture + PostureSelector (transitions backend).

Mémoire intra-conversation : memory-summary + panneau LearnerMemoryPanel.

CTA synthèse/évaluation dont état advisory « déconseillé mais possible ».

Bandeau scène/objectif/maturité/dispersion (LearnerSceneContextBar).

Trois profils d’affichage youth/adult/professional (même contenu, rendu différencié).

Interfaces formateur V0 : tableau knowledge, validation, élicitation.

Garde-fous confidentialité : pas de P0/verbatim en UIState ; timeline tuteur filtrée.

# 3. Résultats campagne de tests (local)

Environnement : local · Backend pytest · Front Playwright (Vite proxy /api).

| Campagne | Résultat | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Backend convergence (116 tests) | 116 PASS | Clusters 3/4/15/16, mémoire, CTA, RAG, observabilité, encadrants |
| Backend complémentaire (52 tests) | 52 PASS | P0, phases, exports, quality signals, trainer API |
| Total backend | 168 PASS | ~2 min 15 s |
| Playwright complet (20 tests) | 19 PASS / 1 FAIL | Échec = libellé titre formateur obsolète dans le test, pas bug produit |
| Cluster 16 apprenant (10 tests) | 10 PASS | Posture, mémoire, scène, profils A1/A2/A3 |

# 4. Ce qui fonctionne à coup sûr (preuves automatisées)

Contrats UIState sans fuite P0 (INV-01, cluster 3/4/16).

Mémoire gouvernée sans verbatim dans session_memory (domaine 20).

CTA backend-driven cohérents avec blocking_reasons et advisory.

Posture : transitions API + refus propre + sync UIState.

Confidentialité multi-tenant : IDOR ui-state, verbatim masqué tuteur (B1-01).

Exports ORGADMIN tenant-scoped ; trainer/tutor bloqués.

RAG lexical gouverné (pas vectoriel).

Interface apprenant E2E : posture, progression, mémoire panneau, 3 profils.

Tuteur / COORDO / exports orgadmin Playwright OK.

# 5. Ce qui ne fonctionne pas ou reste non prouvé

Distinction : échec test vs lacune produit vs non testé en prod.

— titre attendu « Espace formateur » alors que la page affiche « Orchestrateur de connaissance ». API et tableau OK. Correction = test uniquement.Échec Playwright trainer smoke

— parité non tranchée (A_VÉRIFIER). Oracles JSON préparés, credentials requis.Encoors / prod distante

— script SQL fourni, non exécuté sur prod.RLS PostgreSQL prod

— P0/phases testés unitairement ; pas de campagne multi-tours avec LLM réel.Qualité conversationnelle bout-en-bout LLM

— CIBLE, 0 implémentation.Intercalaires v1 (domaine 120)

— CIBLE, pgvector inactif.RAG vectoriel

— CIBLE, pas de surface ORGADMIN dédiée.Choix profil cohorte IFT-042

— PARTIEL ; transitions posture OK, règle phase/tours explicite absente.Verrou posture « séance avancée »

— hors lot 1, non livré.Injection mémoire gouvernée dans prompt tour

— stockage préparé, pas injecté runtime tour.Mémoire inter-sessions (LearnerThemeMemory)

# 6. Prochaines développements recommandés (priorisation)

Ordre suggéré pour la vague 2.1 :

P0 — Mise en ligne sécurisée : Staging + smoke pytest + Playwright CI ; pas de prod directe.

P1 — Stabilisation tests : Corriger smoke trainer ; ajouter U16-S2b advisory ; scénarios manuels S16.

P1 — Encoors : Exécuter encoors_oracle.py avec credentials ; comparer JSON local.

P2 — Qualité conversationnelle : Campagne multi-configurations (postures × maturités × profils) avec LLM ou mocks documentés.

P2 — IFT-042 : Surface minimale choix profil cohorte.

P3 — Couronne : Intercalaires, RAG vectoriel, D9bis dashboards — hors cœur convergence.

# 7. Mise en ligne sécurisée — proposition

Recommandation : déploiement par paliers sur environnement de préproduction dédié, sans exposition des surfaces tester/debug.

Branche feature convergence — revue diff limitée aux domaines 10/20/31/70/110.

Migration Django + bootstrap smoke (utilisateurs démo isolés).

Pipeline CI : pytest noyau (168 tests) + Playwright cluster16 + smokes encadrants.

Checklist manuelle persona A1/A2/A3 (30 min) — protocole cluster16 §4.

Oracle Encoors read-only sur 1 session démo.

Feature flags : désactiver v17 P0 prod tant qu’A_VÉRIFIER.

Rollout apprenant d’abord ; formateur/tuteur ensuite ; ORGADMIN exports en dernier.

# 8. Décision d’architecture — conserver / refaire / partir d’où

Recommandation : conserver le socle backend-first actuel (UIState, CTA, mémoire API, progression contract) et le front ProdLearnerWorkspace enrichi clusters 15–16. Ne pas refondre le moteur P0 ni la spec 2.0.

Conserver : ui_state_builder, cta_ui_state, session_memory, orchestrateur existant, routes /app prod.

Conserver avec polish : PostureSelector, LearnerMemoryPanel, profils CSS, bandeau scène.

Compléter (pas refaire) : Tests E2E advisory, verrou posture explicite backend, IFT-042, doc SW-xx.

Reporter (couronne) : Intercalaires, mémoire inter-sessions injection, RAG vectoriel, D9bis produit.

Refaire uniquement si audit prod diverge : Encoors — comparer oracle avant merge prod.

# 9. Documents de référence

docs-workspace/README.md (§7 méthode tests)

docs-workspace/test_final_complétude_améliorations.md (rapport détaillé)

docs-workspace/cluster2_matrice_runtime_vs_cible.md (V5)

docs-workspace/cluster16_protocole_tests_interface_apprenant_v1.md

docs-workspace/plan_tests_global_hugo.md

docs-workspace/rapport_mise_a_jour_doc_post_cluster16_2026-06-18.md

Document généré automatiquement à partir de la campagne locale du 2026-06-18. Les statuts Encoors/prod restent A_VÉRIFIER jusqu’à oracle authentifié.